Техническое задание: PetLink - Система подбора домашних животных

Подготовил студент группы

409ИС-22

Романов Александр

1. Краткое описание проекта (суть)

Название мобильного приложения: PetLink

Описание: Мобильное приложение для ответственного подбора домашних животных, которое помогает пользователям найти подходящего питомца через тест совместимости и снижает количество выброшенных животных за счет предварительной оценки готовности владельца.

Цель: Создать инструмент, который не просто показывает объявления о животных, но и помогает определить, подходит ли конкретное животное человеку с учетом его образа жизни, возможностей и планов.

Аналоги: Zooclub, Avito (раздел "Домашние животные").

Дата сдачи: 8 декабря 2025 года

2. Основные требования (Функциональные)

2.1. Пользовательские роли

- Обычный пользователь - регистрация/вход, прохождение теста совместимости, просмотр объявлений, отправка заявок.

- Приют/владелец - размещение объявлений о животных, просмотр заявок с информацией о рисках.

2.2. Базовый функционал (MVP)

- Аутентификация: email/password.

- Профиль пользователя: имя, контактные данные, результаты теста совместимости.

- Тест совместимости: 5-7 вопросов об образе жизни.

- Лента объявлений: просмотр животных с фильтрацией по рекомендациям теста.

- Система заявок: отправка заявки с автоматическим добавлением информации о рисках.

- Простой интерфейс для приютов: размещение объявлений, просмотр заявок.

2.3. Нефункциональные требования

- Платформа: Android 8.0+

- Время отклика UI: <500 ms на основные экраны (при наличии сети)

- Безопасность: HTTPS, безопасное хранение токенов

- Локализация: RU

- Доступность: контрастный интерфейс, крупные элементы управления

3. Предложенный стек технологий

Frontend (мобильное):

- Язык: Kotlin

- Фреймворк: Android SDK

- Библиотеки: Retrofit (для API запросов), View Binding

- Backend: Django + Django REST Framework

Обоснование выбора Django REST:

Полный контроль над логикой теста совместимости - ключевая фича проекта требует сложной бизнес-логики, которую проще реализовать на Django

4. Рекомендуемые инструменты разработки

- IDE: Android Studio

- Дизайн: Android Studio Layout Editor

- Контроль версий: GitHub

- Backend: Django REST Framework, PostgreSQL

- Тестирование: Android Emulator, реальное устройство

5. Архитектура и данные

5.1. Архитектурная схема (упрощенная)

Мобильное приложение (Kotlin) ↔ Django REST API (бэкенд) ↔ PostgreSQL (база данных)

5.2. Структура БД

Users: { user_id, email, password_hash, full_name, is_shelter, shelter_name, phone, address, photo_url, created_at }

Species: { species_id, name }

Breeds: { breed_id, species_id, name }

Statuses: { status_id, name, is_available }

Animals: { animal_id, user_id, name, breed_id, age, gender, color, description, status_id, price, is_sterilized, has_vaccinations, qualities, habits, created_at, updated_at }

AnimalPhotos: { photo_id, animal_id, photo_url, is_main, order }

Services: { service_id, user_id, name, description, price, created_at, updated_at }

ServicePhotos: { photo_id, service_id, photo_url, is_main, order }

TestResults: { result_id, user_id, has_yard, home_time, has_children, pet_experience, allergies, housing_type, planned_move, planned_move_date, created_at }

AnimalApplications: { application_id, animal_id, user_id, message, status, risk_info, created_at, updated_at }

ServiceApplications: { application_id, service_id, user_id, message, status, created_at, updated_at }

6. API / Endpoints

Основные эндпоинты:

- POST /api/register/ - регистрация пользователя

- POST /api/login/ - аутентификация

- GET /api/user/ - получение профиля текущего пользователя

- PUT /api/user/ - обновление профиля

- POST /api/compatibility/test/ - отправка результатов теста совместимости

- GET /api/animals/ - получение списка животных

- POST /api/animals/ - добавление нового животного

- GET /api/applications/ - получение заявок

- POST /api/applications/ - создание заявки

7. UI/UX: основные экраны

- Экран входа/регистрации - простой, крупные поля, минимальные требования

- Тест совместимости - последовательные вопросы с простыми вариантами ответов

- Лента объявлений - карточки животных с основной информацией

- Карточка животного - подробная информация, фото, кнопка "Подать заявку"

- Заявка - автоматически заполненная информация о рисках (переезды и т.д.)

- Простой интерфейс для приютов - размещение объявления, просмотр заявок

8. Тестирование

- Базовые сценарии: регистрация → прохождение теста → просмотр рекомендаций → подача заявки

- Тестирование на эмуляторе: основные сценарии использования

- Тестирование на реальном устройстве: проверка основных функций

- Ручное тестирование: проверка корректности работы теста совместимости

9. Релиз

- Репозиторий: GitHub с ветками для основных функций

- Сборка: APK через Android Studio

- Тестирование: внутреннее тестирование

- Релиз: загрузка APK в Google Play/RuStore

10. Безопасность и приватность

- Все запросы по HTTPS

- Токены в безопасном хранилище

- Ограничение доступа на уровне базы данных

- Возможность удаления аккаунта

11. Роадмап

Sprint 0 - Подготовка (15 - 21 сентября 2025) - неделя

Цели: финальные требования, структура БД, прототипы интерфейсов, настройка окружения.

- 16–17.09: Сбор требований, определение MVP vs Stretch, согласование ключевых функций (тест совместимости, система заявок).

- 18.09: Составление технического задания, определение структуры БД.

- 19-20.09: Быстрые вайрфреймы (экраны регистрации, авторизации, ленты объявлений) + прототипы в Android Studio Layout Editor.

- 20-21.09: Настройка репозитория GitHub, установка Python/Django, создание базового проекта.

Доставка: финализированные требования, структура БД, прототипы основных экранов, рабочий репозиторий с базовой настройкой.

Sprint 1 — Подготовка и настройка Django (22 сентября — 5 октября 2025) — 2 недели

Цели: настройка Django окружения, создание базовых моделей, настройка API.

- Установка Python, Django, DRF, настройка виртуального окружения.

- Создание проекта и приложений, настройка базы данных.

- Создание моделей, настройка админ-панели.

- Настройка базовой аутентификации, создание эндпоинтов регистрации и входа, тестирование через Postman.

Доставка: рабочий Django проект с базовыми API эндпоинтами и админ-панелью.

Sprint 2 — Аутентификация и профиль (6 — 19 октября 2025) — 2 недели

Цели: интеграция мобильного приложения с Django API, реализация профиля.

- Настройка Retrofit в Android приложении, реализация базовой интеграции с API.

- Создание экранов регистрации и входа, реализация сохранения токена.

- Создание экрана профиля пользователя, сохранение данных в Django.

- Тестирование интеграции мобильного приложения с Django, исправление критических багов.

Доставка: рабочая система авторизации, профиль пользователя с синхронизацией данных.

Sprint 3 — Тест совместимости (20 октября — 2 ноября 2025) — 2 недели

Цели: реализация основной фичи приложения - тест совместимости.

- Создание экрана с вопросами теста в мобильном приложении.

- Реализация логики обработки ответов на Django.

- Интеграция теста с мобильным приложением, сохранение результатов.

- Генерация рекомендаций на основе ответов, тестирование сценариев.

Доставка: рабочий тест совместимости с рекомендациями и интеграцией с мобильным приложением.

Sprint 4 — Лента объявлений (3 — 16 ноября 2025) — 2 недели

Цели: создание основного контента приложения - ленту объявлений.

- Реализация эндпоинта для получения списка животных, настройка фильтрации.

- Создание экрана ленты объявлений с карточками животных.

- Реализация базовой фильтрации по рекомендациям теста совместимости.

- Добавление карточки животного с подробной информацией, настройка загрузки фото. Доставка: рабочая лента объявлений с возможностью просмотра деталей и фильтрацией.

Sprint 5 — Система заявок (17 — 30 ноября 2025) — 2 недели

Цели: реализовать механизм связи между пользователями и приютами.

- Создание модели Application, реализация эндпоинтов для заявок.

- Создание экрана заявки в мобильном приложении.

- Реализация автоматического добавления информации о рисках.

- Тестирование процесса подачи заявки, интеграция с уведомлениями. Доставка: рабочая система заявок с информацией о рисках и уведомлениями.

Sprint 6 — Хостинг и интерфейс для приютов (1 — 6 декабря 2025) — 6 дней

Цели: развернуть проект на хостинге, создать интерфейс для приютов.

- Регистрация на Heroku/другом хостинге, настройка PostgreSQL, CI/CD.

- Тестирование работы приложения на удаленном сервере.

- Реализация регистрации приютов, создание экрана добавления животных.

- Реализация просмотра заявок с информацией о рисках, тестирование полного цикла. Доставка: рабочее приложение на хостинге, интерфейс для приютов, стабильная версия.

Final polishing & submission (7 — 8 декабря 2025) — 2 дня

Цели: подготовить приложение к защите, собрать документацию.

- Создание APK для демонстрации, подготовка презентации (5-7 минут), запись демонстрационного видео.

- Подготовка ответов на возможные вопросы, документирование API, финальные проверки. Доставка: готовое приложение, материалы для защиты, финальная документация.

12. Уникальные функции проекта (если останется время)

- Интеграция с картами: показ расположения приютов (если успею)

- Режим "быстрого поиска": упрощенный тест совместимости для быстрого поиска

- Темная тема